酒店管理公司遴选技术任务书

- 项目基本信息

项目内容: 基于现有疗养院进行改造及新建工程，并最终以国际品牌开设度假酒店。

项目名称：“友谊”疗养院（Druzhba Resort）

项目地点：伊塞克湖州秋普区库图尔古村5号地块。

土地面积：4.5公顷。

拟建酒店等级：4–4+星级。

委托方：吉尔吉斯共和国国家投资基金（以下简称“基金” ）

- 遴选目标

本次遴选旨在确定一家酒店管理公司，负责项目筹备与实施全过程，包括：

- 项目概念及发展战略制定；

- 编制详细商业计划书；

- 建立财务模型；

- 引入国际酒店品牌特许经营；

- 配合并支持项目设计工作；

- 开业筹备；

- 酒店后续运营管理。

- 服务范围

  - 项目概念及发展战略制定

服务提供方应负责：

- 区域酒店市场分析；

- 竞争环境分析；

- 项目市场定位；

- 目标客户群体定位；

- 客房结构规划；

- 基础配套设施规划，包括：

  - F&B（Food & Beverage，餐饮设施：餐厅及酒吧）；

  - SPA（康养及水疗中心）；

  - MICE（Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions，会议会展及商务活动设施）；

  - 公共及服务区域；

- 酒店运营模式设计。

  - 项目商业计划书编制

商业计划书应包括：

- 项目介绍及发展战略；

- 区域酒店市场及同类度假市场分析；

- 市场需求、竞争环境及行业基准分析（ADR、OCC、RevPAR）；

- 目标客户群体分析；

- 市场营销策略；

- 销售及渠道策略；

- 投资预算（CAPEX — Capital Expenditure，资本性支出）；

- 运营成本预测（OPEX — Operating Expenses，运营费用）；

- 收入预测；

- 分阶段项目实施计划；

- 风险分析；

- 情景分析。

  - 财务模型

服务提供方须编制不少于10年的详细财务模型，包括：

- 入住率预测（OCC — Occupancy）；

- 平均房价预测（ADR — Average Daily Rate）；

- 每间可售房收入预测（RevPAR — Revenue per Available Room）；

- 毛营业利润（GOP — Gross Operating Profit）测算；

- EBITDA（息税折旧摊销前利润）测算；

- IRR（Internal Rate of Return，内部收益率）测算；

- NPV（Net Present Value，净现值）测算；

- 投资回收期测算；

- 关键参数敏感性分析；

- 情景模拟（基准、乐观及保守情景）。

财务模型须以Excel格式提交，并完整披露相关假设条件。

  - 引入国际酒店品牌特许经营

服务提供方应：

- 制定国际酒店品牌Short-list（候选品牌名单）；

- 开展谈判；

- 获取品牌技术及运营要求；

- 协调商业条款；

- 评估品牌对项目收益能力的影响；

- 编制Term Sheet（核心商业条款清单）；

- 编制特许经营合同草案；

- 完成特许经营合同签署。

特许经营是指允许使用国际酒店品牌及其运营标准的商业特许协议。

在委托方满足双方确认的商业条件前提下，服务提供方须全程协助并推进谈判直至完成特许经营协议签署。

  - 项目设计配合

服务提供方应：

- 为建筑设计单位编制技术任务书；

- 配合以下设计阶段：

  - CD（概念方案设计 / Concept Design）；

  - DD（项目设计文件 / Design Documentation）；

  - WD（施工图文件 / Working Documentation）；

- 确保项目符合品牌标准要求；

- 编制以下采购及配置要求：

  - FF&E（Furniture, Fixtures and Equipment，家具、固定装置及设备）；

  - OS&E（Operating Supplies and Equipment，运营物资及设备）；

- 确保取得Brand Approval（品牌正式审批）。

  - 开业筹备阶段（Pre-opening）

在正式开业前6个月内，服务提供方应完成：

- 组织架构搭建；

- 人员招聘及培训；

- SOP（Standard Operating Procedures，标准运营流程）制定；

- PMS（Property Management System，酒店管理系统）部署；

- POS（Point of Sale，销售管理系统）部署；

- 销售渠道启动；

- Soft-opening（试运营）。

  - 酒店运营管理

服务提供方须提出不少于5年的酒店运营管理方案，并以HMA（Hotel Management Agreement，酒店管理协议）形式实施。

商业条款应包括：

- 管理报酬条件；

- KPI（Key Performance Indicators，关键绩效指标）；

- 向业主提供的报告机制。

- 项目发展战略

服务提供方应提交：

- 5–10年项目市场定位战略；

- 项目收益提升及资产增值战略；

- 退出战略（如有需要）；

- 可持续发展战略（包括生态环保与能源效率）。

- 项目成果交付

在项目完成后，服务提供方须提交以下成果：

- 商业计划书（电子版及纸质版）；

- Excel格式财务模型；

- 市场营销战略（电子版及纸质版）；

- 运营管理战略（电子版及纸质版）；

- 酒店品牌Short-list（候选品牌名单，电子版及纸质版）；

- Term Sheet（核心商业条款清单，电子版及纸质版）；

- HMA（Hotel Management Agreement，酒店管理协议）主要条款草案（电子版）；

- 项目实施路线图（Roadmap，电子版）。

本技术任务书项下工作的执行期限，自合同签署之日起不超过24个月。

- 商务方案文件要求

参与方须提交以下材料：

- 公司简介及品牌度假酒店项目经验说明；

- 已实施项目清单（至少2–3个4–4+星级项目）；

- 项目团队介绍；

- 工作实施方法论；

- 项目阶段计划；

- 分阶段报价；

- 拟定的酒店运营管理报酬模式；

- HMA（酒店管理协议）主要条款草案；

- 公司注册文件及法律主体资格证明；

- 最近一年的财务报表（如有审计报告须一并提供）；

- 与国际酒店品牌合作经验说明（至少2个已落地的4–5星级国际品牌特许经营项目），并提供现行或历史合作协议的书面证明文件。